|  |  |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA | |
| w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | |
| prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego | |
| na | |
|  | |
| **„Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli”** | |
| **nr sprawy:** **IM.271.13.2020.KM** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: | |
| * Formularz ofertowy | * Załącznik nr 1 |
| * Oświadczenie | * Załącznik nr 2 |
| * Oświadczenie – Grupa kapitałowa | * Załącznik nr 3 |
| * Wzór umowy | * Załącznik nr 4 |
| * Warunki techniczne | * Załącznik nr 5 |
|  |  |
|  |  |
|  | Z A T W I E R D Z A M |
|  |  |
|  |  |
|  | Kierownik Zamawiającego  /osoba upoważniona |
|  | dnia \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 r. |
|  |  |
|  |  |
| Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. | |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez:  Tomasz Witaszczyk ………………………….. | |

**I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.**

Miasto Zduńska Wola

ul. Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 825 02 29, fax 43 825 02 02

Adres strony internetowej: www.zdunskawola.pl

**II. Tryb udzielenia zamówienia.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia **nie przekracza** równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
4. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**III. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic:
2. Cześć I - ulica Dobra,
3. Cześć II – ulica Jasna,
4. Cześć III – ul. Stefana Okrzei,
5. Cześć IV – ul. Opiesińska (droga dojazdowa).
6. Część I – Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej
7. Ulica Dobra znajduje się na osiedlu domów jednorodzinnych Złota w południowej części miasta Zduńska Wola, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Jest to droga klasy L o długości ok. 260 m leżąca pomiędzy ulicami Wilczą i Porębską, podzielona na dwa odcinki:
9. I odcinek pomiędzy ul. Wilczą – Nowy Świat o długości 200 m.
10. II odcinek pomiędzy ul. Nowy Świat – Porębska o długości 60 m.
11. Szerokość pasa drogowego na obu odcinkach wynosi 12 m. W drodze znajduje się kanalizacja sanitarna i wodociągowa, sieć gazowa, słupy energetyczne linii nN.
12. W ramach zamówienia należy zaprojektować jezdnię o szerokości 6,00 m, zjazdy na posesje, chodniki lub ciągi pieszo – rowerowe, odwodnienie drogi oraz kanał teletechniczny.
13. Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne na przebudowę i odwodnienie pasa drogowego oraz na kanał teletechniczny.
14. Zamawiający posiada opracowaną w 2019 roku dokumentację projektową na przebudowę ul. Nowy Świat, która dzieli ulicę Dobrą na dwa odcinki. W trakcie projektowania należy dostosować się do rzędnych projektowych ulicy Nowy Świat. Ponadto należy ująć przebudowę hydrantów nadziemnych na podziemne na całej długości drogi.
15. Odcinek I – pomiędzy ul. Wilczą – Nowy Świat - wyprowadzona kanalizacja deszczowa z ulicy Wilczej oraz skrzyżowanie z jezdnią szerokości 6,0 m.
16. W tej części drogi występuje napowietrzna linia energetyczna nN. Jest ona oddalona od granicy pasa drogowego od 2,70 do 3,60 m. Proponuje się po tej stronie zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy o szerokości netto 3,0 m z miejscowym zwężeniem 2,0 m (ze stosownym oznakowaniem zwężenia).
17. Po drugiej stronie jezdni o szer. 6,0 m należy zaprojektować opaskę z kostki betonowej.
18. Odcinek II pomiędzy ul. Nowy Świat – Porębska - słupy energetyczne stoją przy granicy pasa drogowego. Po tej stronie proponuje się chodnik szerokości 2,0 m netto, następnie jezdnię 6,0 m i dalej ciąg pieszo-rowerowy 3,0 m.
19. Wszystkie wymienione ulice są ulicami miejskimi.
20. W ramach zamówienia należy zaprojektować:
21. Zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.18.2020.KS z dn. 08.02.2020 r.:
22. jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego;
23. krawężniki w kolorze grafitowym z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
24. zjazdy z nieruchomości z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
25. ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
26. ciągi pieszo- rowerowe w kolorze czerwonym, o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
27. trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych;
28. oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli;
29. oświetlenie uliczne – pozostaje bez zmian.
30. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie obu odcinków zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.2020.PS z dn. 28.01.2020 r.
31. Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn. 20.02.2020 r.
32. Zakres opracowań :
33. koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.);
34. mapa do celów projektowych, do celów opiniodawczych – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
35. projekt budowlany (5 egz.);
36. projekt wykonawczy (3 egz.);
37. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
38. przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
39. badanie podłoża gruntowego – (2 egz.);
40. projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy);
41. projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.);
42. projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.);
43. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath);
44. opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew);
45. operat wodno-prawny - jeśli dotyczy (4 egz.);
46. decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym - jeśli dotyczy;
47. inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez zastrzeżeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
48. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
49. uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
50. przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę przed złożeniem do Starostwa Powiatowego;
51. złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami);
52. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktur z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
53. opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
54. przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;
55. jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji.
56. Termin realizacji zamówienia:
57. Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
58. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do **15 września 2020 roku**.
59. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej (stosownie do potrzeb) zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę, po uprzednim uzyskaniu od Zamawiającego zgody na złożenie wniosku / zgłoszenia.
60. Część II – Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej).
61. Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w południowej części miasta Zduńska Wola, nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Droga klasy L o długości ok. 395 m, szerokość pasa drogowego na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rzeki Pichna 10 ÷ 12 m, szerokość pasa drogowego od rzeki Pichna do ul. Prostej 13 m.
62. Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na trzy odcinki:
63. Odcinek od ul. Adama Mickiewicza do rzeki Pichny - w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia telefoniczna, napowietrzna linia energetyczna nN z przyłączami napowietrznymi i kablowymi. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m oraz obustronne chodniki szerokości 2,0 m netto, podział minimum 5 działek pod poszerzenie pasa drogowego, możliwa korekta ustawienia słupa energetycznego przy skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza, kanalizacja deszczowa, gazowa, kanał teletechniczny.
64. Odcinek obiekt inżynierski na rzece Pichnie – do zaprojektowania przepust lub jeśli nie wyjdą obliczenia hydrologiczne mały most, szerokość jezdni 6,0 m i ciągi pieszo-rowerowe po 3,0 m netto obustronne lub ścieżka rowerowa i chodnik, kanał teletechniczny. Należy dokonać podziału jednej działki przy wylocie przepustu od strony ulicy Adama Mickiewicza.
65. Odcinek od rzeki Pichny do ul. Prostej - w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna i deszczowa bez wpustów, linia energetyczna kablowa niskiego napięcia oraz słup energetyczny na skrzyżowaniu z ul. Prostą. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m, obustronne ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 m netto, lub ścieżka rowerowa i chodnik, usunięcie kolizji ze słupem energetycznym na skrzyżowaniu z ul. Prostą, wpusty kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału, wodociąg, podział działki przy wlocie od strony ulicy Prostej celem wpasowania dwóch odcinków ulicy.
66. W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektową na budowę ul. Jasnej oraz przepust na rzece Pichnie. Zamawiający posiada warunki techniczne wydane przez gestorów sieci na budowę kanalizacji deszczowej, przepustu, drogi, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, kanału teletechnicznego, wodociągu. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
67. Szacuje się, że w ramach zamówienia należy dokonać podziału ok. 7 działek. Koncepcję należy opracować na mapie do celów opiniodawczych, aby nie opóźniać prac projektowych, oczekując na wydanie mapy do celów projektowych. Opracowana koncepcja musi posiadać wyliczenia hydrologiczne pod potrzeby zaprojektowania przepustu lub mostu na rzece Pichnie. Po zaakceptowaniu koncepcji, prace będą kontynuowane na mapach do celów projektowych. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji propozycje podziałów działek pod potrzeby unormowania pasa drogowego należy uzgodnić z Biurem Nieruchomości.
68. W ramach zamówienia należy zaprojektować:
69. Zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.26.2019.KS z dn. 16.09.2019 r.:
70. jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego;
71. krawężniki w kolorze grafitowym z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
72. zjazdy z nieruchomości z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
73. ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
74. ciągi pieszo- rowerowe w kolorze czerwonym, o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
75. trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych;
76. oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli;
77. oświetlenie uliczne – pozostaje bez zmian;
78. sieć gazowa na odcinku od ul. A. Mickiewicza do rzeki Pichny – należy uzyskać warunki techniczne w Oddziale Zakładu Gazowniczego w Łodzi na zaprojektowanie sieci gazowej i opracować na ich podstawie projekt rozprowadzenia gazu ziemnego w tym rejonie - projekt musi być uzgodniony w Gazowni Łódzkiej, aby w po wybudowaniu gazociągu nie było problemów z przekazaniem go na majątek Zakładu Gazowniczego;
79. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie obu odcinków zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.630.2.23.2019.ŁW z dn. 20.09.2019 r.
80. Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn. 20.02.2020 r.
81. Siec wodociągowa – na odcinku od ul. Prostej do rzeki Pichny zgodnie z warunkami technicznymi nr 290/20 z dn. 11.03.2020 r. wydanymi przez MPWiK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
82. Zakres opracowań :
83. koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.);
84. mapa do celów projektowych, do celów opiniodawczych, mapa prawna podziałowa – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
85. projekt budowlany uwzględniający wszystkie branże (5 egz.);
86. projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie branże (3 egz.);
87. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
88. przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
89. badanie podłoża gruntowego – (2 egz.);
90. projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy);
91. projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.);
92. projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.);
93. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath);
94. opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew);
95. operat wodno-prawny (4 egz.);
96. decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym;
97. inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
98. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
99. uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
100. uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed ich złożeniem w Starostwie Powiatowym;
101. złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
102. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
103. opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
104. przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;
105. jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji.
106. Termin realizacji zamówienia:
107. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi obliczeniami hydrologicznymi dotyczącymi obiektu inżynierskiego na rzece Pichnie - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
108. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do **14 grudnia 2020 roku.**
109. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej
110. Cześć III - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stefana Okrzei.
111. Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w południowo -zachodniej części miasta Zduńska Wola na osiedlu Karsznice. Na terenie objętym opracowaniem dokumentacji obowiązują miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXVIII/477/01Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku oraz Uchwała nr XL/292/97Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 25 września 1997 r.
112. Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na trzy odcinki:
113. ul. S. Okrzei – (brakujący odcinek) w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m oraz obustronne chodniki szerokości 2,0 m netto z zieleńcami, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny.
114. ul. Sportowa (brakujący odcinek):
115. od ul. Olimpijskiej do ul. S. Okrzei: długość całkowita drogi do utwardzenia ok. 90m - w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna, linia telefoniczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny.
116. od ul. S. Okrzei do ul. R. Traugutta: długość całkowita drogi do utwardzenia ok. 170m - w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 5,5 m oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. R. Traugutta lub do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny.
117. Szacuje się, że w ramach zamówienia należy dokonać podziału ok. 9 działek. Koncepcję należy opracować na mapie do celów opiniodawczych, aby nie opóźniać prac projektowych, oczekując na wydanie mapy do celów projektowych. Po zaakceptowaniu koncepcji, prace będą kontynuowane na mapach do celów projektowych. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji propozycje podziałów działek pod potrzeby unormowania pasa drogowego należy uzgodnić z Biurem Nieruchomości.
118. W ramach zamówienia należy zaprojektować:
119. Zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.20.2020.KS z dn. 14.02.2020 r. oraz IT.7021.2.21.2020.KS z dn. 14.02.2020r.
120. jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego;
121. krawężniki z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
122. zjazdy z nieruchomości z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
123. ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
124. pobocze z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5.
125. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie wszystkich odcinków zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.10.2020.PS z dn. 24 stycznia 2020 r.
126. Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn. 20.02.2020 r.
127. Trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych;
128. Oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli;
129. Zakres opracowań :
130. koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.);
131. mapa do celów projektowych, do celów opiniodawczych, mapa prawna podziałowa – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
132. projekt budowlany (5 egz.);
133. projekt wykonawczy (3 egz.);
134. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
135. przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
136. badanie podłoża gruntowego – (2 egz.);
137. projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy);
138. projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.);
139. projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.);
140. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath);
141. opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew);
142. inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
143. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
144. uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
145. uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed ich złożeniem w Starostwie Powiatowym;
146. złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
147. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
148. opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
149. przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;
150. jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji.
151. Termin realizacji zamówienia:
     1. Koncepcja przebudowy - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
     2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do **16 listopada 2020 roku**.
     3. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
152. Cześć IV - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Opiesińskiej (droga dojazdowa).
153. Ulica Opiesińska nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
154. W ramach zamówienia należy zaprojektować jezdnię o długości ok. 160m o szerokości 6,00 m, jednostronny chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał teletechniczny.
155. Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne na przebudowę i odwodnienie pasa drogowego oraz na kanał teletechniczny.
156. W ramach zamówienia należy zaprojektować:
157. Zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.17.2020.KS z dn. 08.02.2020 r.:
158. jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego;
159. krawężniki w kolorze grafitowym z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;
160. zjazdy z nieruchomości z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
161. ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
162. ciągi pieszo- rowerowe w kolorze czerwonym, o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej i podbudowie
163. z kruszywa łamanego 0/31,5;
164. trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych;
165. oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli;
166. oświetlenie uliczne – pozostaje bez zmian.
167. Kanalizacja deszczowa - odwodnienie obu odcinków zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.9.2020.PS z dn. 22.01.2020 r.
168. Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn. 20.02.2020 r.
169. Zakres opracowań :
170. koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.);
171. mapa do celów projektowych, do celów opiniodawczych – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy);
172. projekt budowlany (5 egz.);
173. projekt wykonawczy (3 egz.);
174. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.);
175. przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
176. badanie podłoża gruntowego – (2 egz.);
177. projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy);
178. projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.);
179. projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.);
180. wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath);
181. opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew);
182. operat wodno-prawny - jeśli dotyczy (4 egz.);
183. decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym - jeśli dotyczy;
184. inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez zastrzeżeń dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
185. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
186. uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy);
187. przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę przed złożeniem do Starostwa Powiatowego;
188. złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami);
189. wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktur z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz przepisami ustawy Prawo budowlane;
190. opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności;
191. przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego;
192. jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji.
193. Termin realizacji zamówienia:
194. Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
195. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do **30 września 2020 roku**.
196. Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej (stosownie do potrzeb) zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę, po uprzednim uzyskaniu od Zamawiającego zgody na złożenie wniosku / zgłoszenia.
197. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71320000-7

1. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolna liczbę części.**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.

# IV. Termin wykonania zamówienia.

Część I - do **15 września 2020 roku;**

Część II - do **14 grudnia 2020 roku;**

Część III - do **16 listopada 2020 roku;**

Część IV - do **30 września 2020 roku**.

**V. Warunki udziału w postępowaniu.**

* + - 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację budowlano – wykonawczą zbliżoną rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia **dla każdej części zamówienia**. Jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącego przedmiotem przetargu, Zamawiający uznaje jedno zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji na budowę lub przebudowę drogi o wartości minimum:

dla części I i IV 10.000,00 zł brutto, a dla części II i III 20.000,00 zł brutto.

W częściach I i IV wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę drogi dla której należało uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót, natomiast dla części II i III wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę drogi dla której należało uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

1. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

**dla części I, III i IV**:

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej;

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych;

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

**Dla części II**:

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej;

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych;

- projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 r. poz. 1117 ze zm.).

* 1. **Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.**
  2. **Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:**

1. **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**
2. **W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

**Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.**

Zamawiający przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia wykonawcy. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

**VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
5. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
6. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
7. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
8. czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.
10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje dotyczące tych podwykonawców w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ
13. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe   
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), które mogą być złożone wyłącznie w oryginale na piśmie z zastrzeżeniem określonym w rozdziale VI pkt 5.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Urząd Miasta Zduńska Wola  
ul. Stefana Złotnickiego 12  
98-220 Zduńska Wola  
Biuro Zamówień Publicznych**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

[zp@zdunskawola.pl](mailto:zp@zdunskawola.pl)

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
3. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, osobami potwierdzającymi złożenie dokumentów w formie elektronicznej lub za pomocą faksu są:
4. **Pan Marcin Alberczak**;
5. **Pan Tomasz Witaszczyk**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**VIII. Wymagania dotyczące wadium.**

* + - 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

**IX. Termin związania ofertą.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

**X. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
   * 1. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do SIWZ;
     2. oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-5 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Urząd Miasta Zduńska Wola**

**ul. Stefana Złotnickiego 12**

**98-220 Zduńska Wola**

**Oferta w postępowaniu pn.:**

|  |
| --- |
| **„Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli”** |
| **nr sprawy: IM.271.13.2020.KM** |

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stefana Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola do dnia **07.04.2020 r., do godziny 11:45** w Kancelarii Urzędu (budynek nr 2) i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. Godziny pracy Kancelarii: w poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 17:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Gabinecie Radnego, w dniu **07.04.2020 r., o godzinie 12:00**.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zdunskawola.pl informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

**XII. Opis sposobu obliczania ceny.**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załączniki nr 1 do SIWZ** łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cenę oferty należy wpisać cyfrowo do załącznika nr 1 do SIWZ formularz-oferta. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia robót dokonał wizji lokalnej w terenie.
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę **(rodzaj) towaru / usługi**, których **dostawa / świadczenie** będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

* 1. Kryteria oceny oferty.

Wybór oferty **w każdej z części postępowania** dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa kryterium** | **Opis** | **Waga kryterium** |
| 1 | Cena oferty brutto (Pc) | Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę. | 60,00% |
| 2 | Doświadczenie zawodowe | Kryterium „doświadczenie zawodowe” będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie zgodnie z zapisami z punktu 2 ppkt 2):  Zamawiający przyzna następującą ilość punktów odnośnie powyższych zobowiązań Wykonawcy:  1) Złożenie oświadczenia w treści zgodnej z lit. a) 0 pkt  2) Złożenie oświadczenia w treści zgodnej z lit. b) 10 pkt  3) Złożenie oświadczenia w treści zgodnej z lit. c) 20 pkt  4) Złożenie oświadczenia w treści zgodnej z lit. d) 40 pkt  W przypadku nie zaznaczenia żadnego z oświadczeń Zamawiający nie przyzna Wykonawcy punktów w tym kryterium oceny ofert. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednego oświadczenia Zamawiający przyzna Wykonawcy najmniejszą możliwą liczbę punktów. | 40,00% |

* 1. Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

P = Pc + PG

gdzie:

P – suma uzyskanych punktów

PG – liczba punktów oferty badanej uzyskana w kryterium gwarancja,

Pc – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena oferty brutto,

* + 1. Kryterium cena oferty brutto.

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

(Cmax – Cb)

Liczba punktów oferty (Pc) = -------------------------- x 100 pkt x 60%

(Cmax – Cn)

Pc – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) w kryterium Całkowita cena oferty brutto,

Cn – najniższa oferowana całkowita cena brutto,

Cb – całkowita cena brutto badanej oferty.

Cmax – najwyższa oferowana całkowita cena brutto

W przypadku gdy, w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający przyzna tej ofercie 60 pkt w kryterium Całkowita cena oferty brutto (Pc)

* + 1. Kryterium „doświadczenie zawodowe” będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie:

**Dla części I i IV jest to:**

a) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała **jedną** dokumentację projektową wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto”,

b) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała **dwie** dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”,

c) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała **trzy** dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”,

d) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała **cztery** dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”.

**Dla części II i III jest to:**

a) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała jedną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto”,

b) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała dwie dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”,

c) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała trzy dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”,

d) „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała cztery dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”.

* 1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
  2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
  3. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

**XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

**XV. Wymagania dotyczące** **zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Wzór umowy, stanowią Załączniki nr 4A – 4D do SIWZ.

**XVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Prezydent Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 825 02 29, fax 43 825 02 02;*
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Zduńska Wola można s*kontaktować się pod adresem iod@zdunskawola.pl telefonem 43 825-02-82 \*;*
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***„Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli” nr sprawy: IM.271.13.2020.KM,***prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
17. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
18. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
19. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań **poniżej** kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 do SIWZ** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA**  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:  **„Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli”**  **nr sprawy: IM.271.13.2020.KM** | |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  **………………..…………………………………. - ………………………………………………………..**  **…………………………………………………… - …………………………………………………………**  Wykonawca/Wykonawcy(nazwa, NIP, REGON) **………………………………………….……….…………….……………...….………..**  **………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………..…... …….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………**  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:**.…………………………………………..………………………………………..**  Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks**………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………**  e-mail**………………………………………………………………………**  Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): **……………………………………………………….……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**  **Wykonawca jest mikro-przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorstwem\***  **€ TAK**  **€ NIE**  **\* definicje małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodne z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t. j. ze zm.)** | |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**   W odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych na zadanie pn.:  *„Dokumentacja projektowa na przebudowę czterech ulic”*  *nr sprawy: IM.271.13.2020.KM*  Oświadczamy, że składając ofertę na:   * Część 1 * Część 2 * Część 3 * Część 4   akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. | |
| 1. **Cena ofertowa i pozostałe kryteria**   Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia **w części 1**:   |  |  | | --- | --- | | **CENA OFERTOWA BURTTO PLN:** |  | | |
| **CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.  Ponadto oświadczam, że:   * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała jedną dokumentację projektową wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała dwie dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała trzy dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała cztery dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”. | |
| Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w **części 2**:   |  |  | | --- | --- | | **CENA OFERTOWA BURTTO PLN:** |  | | |
| **CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.  Ponadto oświadczam, że:   * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała jedną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała dwie dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała trzy dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała cztery dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”. | |
| Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w **części 3**:   |  |  | | --- | --- | | **CENA OFERTOWA BURTTO PLN:** |  | | |
| **CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.  Ponadto oświadczam, że:   * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała jedną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała dwie dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała trzy dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała cztery dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o wartości min. 20 000,00 zł brutto każda”. | |
| Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia w **części 4**:   |  |  | | --- | --- | | **CENA OFERTOWA BURTTO PLN:** |  | | |
| **CENA OFERTOWA** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.  Ponadto oświadczam, że:   * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała jedną dokumentację projektową wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała dwie dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała trzy dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”, * „Do wykonania dokumentacji projektowej wyznaczam osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała cztery dokumentacje projektowe wraz z: uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę drogi, lub ze zgłoszeniem wykonania robót o wartości min. 10 000,00 zł brutto każda”. | |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .........................................................................................................................................................................   e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; | |
| 1. **PODWYKONAWCY:**   Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców)   1. ...................................................................................................................................................................................  – **wartość lub % część zamówienia** jaka zostanie powierzona podwykonawcy: …………………………………………. 2. ....................................................................................................................................................................................  – **wartość lub % część zamówienia** jaka zostanie powierzona podwykonawcy: …………………………………………. 3. ...................................................................................................................................................................................  – **wartość lub % część zamówienia** jaka zostanie powierzona podwykonawcy: …………………………………………. | |
| 1. **OŚWIADCZENIA:** 2. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; 3. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 4. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 5. akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze Umowy; 6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* 7. **SPIS TREŚCI:**   Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ......................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................... 4. .........................................................................................................................................................   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | ......................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SIWZ** |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli” nr sprawy: IM.271.13.2020.KM prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli” nr sprawy: IM.271.13.2020.KM,prowadzonego przez Miasto Zduńska Wola*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale V pkt 1 ppkt 2).

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 3 do SIWZ** |
| Oświadczenie Wykonawcy |

**Zamawiający**

Miasto Zduńska Wola

ul. Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie* *zamówienia)* .

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli” nr sprawy: IM.271.13.2020.KM

1. Oświadczam/y, że **należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369)**\***, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

………………….……., dnia ………….……. r.

*(miejscowość)*

…………………………………………

*(podpis)*

1. oświadczamy, że **nie należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369)**\***

………………….……., dnia ………….……. r.

*(miejscowość)*

…………………………………………

*(podpis)*

**\* - należy wypełnić pkt. 1 albo pkt. 2**

**WAŻNE!**

**Niniejszego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, a w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia).**