INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporządzania planu Bezpieczeństwa

i Ochrony Zdrowia

## Podstawa opracowania

- Zlecenie  Inwestora

- Dokumentacja  techniczna  zadania  inwestycyjnego

- Wizja  lokalna  terenu

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23. 06. 2003 roku w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

- (Dziennik  Ustaw  Nr  120  z  10  lipca  2003 roku  pozycja  120)

- Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994  roku  (Dziennik  Ustaw  Nr  207  pozycja  2016  z  2003  roku, z  późniejszymi  zmianami)

## Zakres opracowania

Opracowanie  dotyczy  przebudowy ulicy H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli.

Podczas realizacji robót w ramach przebudowy ulicy H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli mogą wystąpić roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”.

W związku z w/w Rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego Planem BIOZ.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności :

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844.

Podstawa prowadzenia robót budowlano – montażowych

- Ustawa z dnia  26.06.1974 roku  Kodeks  Pracy (tekst jednolity  Dziennik Ustaw z 1998 roku  Nr 21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06. 02. 2003 roku  w

sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie

ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1650);

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28. 05. 1996 roku w  sprawie  poszczególnych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dziennik Ustaw  Nr  62,  poz. 285);

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20. 09. 2001 roku  w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych, urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych (Dziennik Ustaw  Nr  118, poz. 1263);

- Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994  roku  (Dziennik Ustaw  Nr 207  pozycja  2016  z  2003  roku, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26. 06. 2002  roku  w   sprawie dziennika  budowy, montażu  i  rozbiórek, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dziennik Ustaw  Nr  108, poz. 953).

- Zakres robót i kolejność realizacji

Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót przy przebudowie ulicy        H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli jest następująca:

- roboty ziemne –  korytowanie pod nawierzchnie

- wywóz gruntu z korytowania pod nawierzchnie

- ustawienie krawężników betonowych  na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej

- ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej

- wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów i chodników

- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z kostek betonowych

- plantowanie terenu ,, zielonego” wzdłuż  krawężników  i obrzeży i obsianie trawą

Czynności wykonane dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy  przebudowie ulicy H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia

(  wywóz gruntu z korytowania, dowóz materiałów).

Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić z zarządcą ulicy i organem zarządzającym ruchem.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające , takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

## Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania ich w rejonie pasa drogowego. Ponieważ jednak roboty prowadzone będą poza czynną jezdnią, zagrożenie to należy uznać za niewielkie. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi.

Środkiem  zapobiegającym  ewentualnym  niebezpieczeństwom  wynikającym z realizacji  obiektu  w  pasie  drogowym  jest  właściwa  organizacja  ruchu  oraz prawidłowe  oznakowanie  miejsca  prowadzonych  prac.  Takie  rozwiązania powinien  zawierać  projekt  zabezpieczenia  robót,  którego  sporządzenie  leży  po stronie  wykonawcy  robót.

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką  lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż  1,5 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić.

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Prace montażowe przy montażu prefabrykatów  powinny być prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie sprzętu może być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest ona wykonywana.

- Ochrona środowiska w czasie robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Powinien podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami , możliwością powstania pożaru.

- Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

### Roboty ziemne

Z rejonie istniejącego uzbrojenia zaleca się wykonywanie robót ziemnych ręcznie,.

F) Plan bezpieczeństwa

Z uwagi na specyfikę projektowanych robót jak również na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126) realizacja przebudowy ulicy H. Kołłątaja w Zduńskiej Woli   wymaga opracowania ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” .

Dla budowy nawierzchni  wykonawca robót powinien opracować , uzgodnić z zarządcą ulicy i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia.