Zduńska Wola, dnia 26 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1

I. Znak Sprawy: IM.271.67.2020.JP

II. Zamawiający:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

ul. Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

NIP 829-17-08-273

REGON 730 934 424

III. Tryb udzielania zamówienia publicznego:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie:

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiotowe zadanie, zgodnie z podziałem na następujące części:

Część nr 1 –  usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

Część nr 2 – usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

Część nr 3 – usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego na ww. zadaniu inwestycyjnym w następujących specjalnościach:

•	konstrukcyjno-budowlanej,

•	inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

•	inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w granicach umocowania nadanego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski określa dokumentacja budowlana z projektem wykonawczym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, bud. nr 3 pok. 301 oraz na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia o przetargach (link: https://bip.zdunskawola.pl/przetarg/10180/przetarg-im-271-64-2020-jp).

Zamówienie polega na Przebudowa skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1 i obejmie następujące elementy:

1) przebudowę budynku nr 2 w zakresie:

a) przebudowy pomieszczenia kancelarii Urzędu Miasta na salę konferencyjną,

b) demontażu istniejących sufitów podwieszanych i okładzin ścian,

c) zamurowania otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej,

d) zmniejszenie szerokości otworu drzwiowego oraz podwyższenie jego wysokości w ścianie oddzielenia p.poż. w celu zamontowania drzwi przeciwpożarowych EI 60,

e) demontażu istniejących okien i drzwi,

f) dostawy i montażu: nowych witryn i drzwi ewakuacyjnych w ścianie wschodniej pomieszczenia Sali,

g) dostawy i montażu rolet okiennych,

h) częściowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu socjalnym oraz montaż nowego  okna z PCV,

i) demontażu oraz częściowemu zamurowaniu drzwi zewnętrznych na taras i montażu okien EI 60,

j) montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej,

k) wykonania gładzi gipsowych oraz uzupełnienie ubytków w istniejących tynkach po wykuciu nadproży,

l) wypoziomowania istniejącej posadzki po skuciu istniejących płytek kamiennych i wykonaniu nowej okładziny z płytek ceramicznych posadzkowych o antypoślizgowości minimum R9,

m) wykonania sufitów podwieszanych typu Armstrong wraz z dociepleniem,

n) montażu barierek na tarasie oraz renowacji murków,

o) wykonania warstw spadkowych w korytach dachowych w celu odprowadzenia wody,

p) montażu nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachu,

q) wykonania nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną,

r) wykonania robót wykończeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie istniejących tynków, itp.

s) odnowienia powłok malarskich elewacji części budynku nr 2 podlegającej przebudowie (skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2) z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków tynków,

t) wykonania instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem urządzeń,

u) wykonania instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

v) wykonania instalacji elektrycznej zasilania urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych,

w) wykonania instalacji oświetleniowej wraz z dostawą i montażem urządzeń,

x) wykonania Instalacji sieci informatycznej, telefonicznej i sygnalizacji pożaru,

y) wykonania instalacji elektrycznej zasilania i sterowania rolet okiennych,

z) dostawy i montażu klimatyzatorów,

aa) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem urządzeń,

bb) instalacji systemów multimedialnych w sali konferencyjnej,

cc) dostawy i montażu urządzeń multimedialnych,

dd) dostawy i instalacji oprogramowania,

ee) wykonania pomieszczenia magazynowego pod schodami,

ff) dostawy i montażu mebli,

gg) utylizacji materiałów powstałych z rozbiórek i prowadzonych robót budowlanych,

hh) utylizacja wyposażenia pomieszczeń np. meble, które nie zostały przekazane Zamawiającemu,

2) budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zapewniającego dostęp do skrzydła południowo-wschodniego budynku nr 1 wraz z robotami rozbiórkowymi.

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zadania nadzoru inwestorskiego  w czasie realizacji umowy:

- podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora nadzoru określają art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);

- Inspektor nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami (w tym Prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy;

- Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje 
w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszej umowie oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający informuje, że Inspektor świadczący usługę nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił również funkcję koordynatora pracy inspektorów.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy między innymi:

- zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i posiadanie niezbędnych uprawnień wykonawczych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności określonej w zamówieniu - dotyczy osób fizycznych - bądź dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,

- zapoznanie się z dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem 
i zagospodarowaniem,

- uzgadnianie rozwiązań projektowych w ramach realizowanego zamówienia,

- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego,

- nadzorowanie realizacji inwestycji, a także opiniowanie płatności i ewentualnych dodatkowych żądań Wykonawcy zadania inwestycyjnego,

- zapewnienie stałego nadzoru nad realizacją inwestycji, w tym dopilnowanie aby realizacja odbywała się zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą zadania inwestycyjnego,

- regularne dokonywanie wpisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych czynności nadzoru,

- kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi i innych dokumentów związanych z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń na terenie budowy,

- nadzorowanie procesu inwestycyjnego obejmującego roboty budowlane i dostawy materiałów budowlanych oraz procesu odbioru i przekazania do użytkowania i rozliczenia,

- czynny udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach technicznych, zwoływanych 
w zależności od potrzeb oraz egzekwowanie ustaleń z narad,

- sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy, rozliczenie wykonanego zakresu umowy 
w przypadku jej wypowiedzenia,

- udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji oraz w odbiorze przed upływem okresu gwarancji,

- zapewnienie współpracy z osobą prowadzącą nadzór archeologiczny w trakcie realizacji zadania,

- zapewnienie współpracy z gestorami sieci – jeżeli wystąpi,

- dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego,

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego zasad BHP,

- sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą zadania inwestycyjnego cen jednostkowych zastosowanych zamiennych rozwiązań, materiałów, urządzeń,

- kontrolowanie Wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz podwykonawców robót w zakresie spełniania wymogu zatrudnienia pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę, zgodnie 
z regulacjami opisanymi w paragrafie 10 umowy na roboty budowlane zawartej z Wykonawcą zadania inwestycyjnego.

- Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi oraz wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymagają obowiązkowo zgody Zamawiającego na piśmie, przed ich wykonaniem. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą zadania inwestycyjnego. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. W takim przypadku Inspektor nadzoru będzie nadzorował realizację robót dodatkowych w ramach podpisanej umowy ryczałtowej o nadzór inwestorski.

- Zadania Inspektora nadzoru w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi zadania inwestycyjnego:

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi do udziału w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

- Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą organizowane w zależności od potrzeb, 
w przypadku ujawnienia wad i usterek na zadaniu inwestycyjnym.

- Przegląd na zakończenie okresu gwarancji zostanie przeprowadzony na minimum dwa miesiące przez jego upływem.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, i poświadczenia ich wykonania.

- Źródła finansowania (dotyczy postępowań z dofinansowaniem):

Usługa będzie finansowana ze środków własnych.

V. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego związany jest z terminem wykonania robót w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego. Zakładany termin realizacji: od momentu podpisania umowy na roboty budowlane do:

1. budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1 do dnia 16.04.2021 r.

2. przebudowa skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 do dnia 16.06.2021 r.

W przypadku opóźnień w realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski do momentu ukończenia robót budowlanych, a także w okresie gwarancji i rękojmi.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne) spełniający następujące warunki:

- dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.), lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20 a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.)

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, według formuły „spełnia” - „nie spełnia”.

VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień wykonawczych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bądź o dysponowaniu takimi osobami (art. 12 i 12a  ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Lp. | Nazwa kryterium | Opis | Waga kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 100,00% |

IX. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

- Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2020 r.  o godzinie 12:45.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, oznaczając kopertę  zgodnie z pkt X pkt 9.

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania – niezwłocznie.

- Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w ppkt. 1 i ppkt. 3.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, protokół z otwarcia zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Zduńska Wola.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu dla każdej części osobno.

- Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiotowe zadanie, zgodnie z podziałem:

Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa  skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1 w następujących specjalnościach:

  - część  nr 1 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

  - część nr 2 - instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych;

  - część nr 3 – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy,

- napis:

Oferta na Usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1” w następujących specjalnościach: Część nr 1 – konstrukcyjno - budowlanej *; Część nr 2 – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; *; Część nr 3 – instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.*. * - niepotrzebne skreślić

Nie otwierać przed 04.12.2020 r. godz. 13:00”.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2).

- Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jaki przedterminowe otwarcie.

XI. Istotne postanowienia, które znajdą się w umowie:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

XII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

- Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną na adres: j.pedziwiatr@zdunskawola.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

- Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w pkt VII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli:

Piotr Borkiewicz – Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich – tel. 43 825 02 33;

Jacek Pędziwiatr – Inspektor Biuro Inwestycji Miejskich – tel. 43 825 02 74.

XIII.	Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania oferta jest dzień otwarcia ofert.

XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

4. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku stwierdzenia okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega, że warunkiem zawarcia umowy na świadczenie nadzoru inwestorskiego jest podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

………………………………………………………………

Podpis Dyrektora Biura

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

Dane Wykonawcy:

…………………………………….

…………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w formie zapytania ofertowego na świadczenie usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa  skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1” oferuję wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności:

Część  nr 1 – konstrukcyjno - budowlanej *;

Część nr 2 – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych *;

Część nr 3 – instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*.

* - niepotrzebne skreślić

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym:

    - część nr 1

za cenę netto:  ..........................................................................................................................zł.

podatek VAT: ..............................zł.

brutto:             ...........................................................................................................................zł.

    - część nr 2

za cenę netto:  ..........................................................................................................................zł.

podatek VAT: ..............................zł.

brutto:             ...........................................................................................................................zł.

    - część nr 3

za cenę netto:  ..........................................................................................................................zł.

podatek VAT: ..............................zł.

brutto:             ...........................................................................................................................zł.

Do oferty załączam (wymienić jakie dokumenty lub oświadczenia):

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

................................................                                                		.....................................................

miejscowość, data                                                                     		 podpis i pieczęć wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

OŚWIADCZENIE

ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA pn.

Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa  skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1”

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że dysponuję/emy osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi (art. 12 i 12a  ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) / posiadam uprawnienia*, które są wymagane w rozdziale III Zapytania ofertowego w następującej specjalności. ……………………………………………………………………………………………………………

.

_________, dnia ____________2020 r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

pn.:  Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

„Przebudowa skrzydła zachodnio-południowego budynku nr 2 wraz z budową pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy skrzydle południowo-wschodnim budynku nr 1”

| lp. | Osoba do sprawowania nadzoru inwestorskiego | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

_________, dnia ____________2020 r.

____________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy